# 芜湖市中医医院：

国家传染病智能监测预警前置软件数据集成和API 接口开发工作量评估：

国家传染病智能监测预警前置软件，是实现医院信息系统中实际应用的电子病历（EMR）数据与国家前置软件的数据同步与交互应用。同时供省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台调用国家前置软件接口实现应用集成的参考使用。

| 序号 | 接口名称 | 功能说明 | 工作量核算（工时：天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 患者基本信息 | 使用此接口上传患者基本信息新增或发生变更后数据 | 4 |
| 2 | 患者诊疗活动信息 | 使用此接口上传门诊、急诊、留观入观、留观出观、入院、首次病程、日常病程、出院等业务活动中，医生下达诊断或修订诊断后数据 | 4 |
| 3 | 传染病报卡信息 | 使用此接口上传保存传报卡后数据 | 4 |
| 4 | 门急诊病历数据接口 | 使用此接口上传门（急）诊病历记录保存后当天数据 | 2 |
| 5 | 门急诊留观记录接口 | 使用此接口上传门（急）诊留观记录保存后当天数据 | 2 |
| 6 | 入院记录接口 | 使用此接口上传入院记录保存后当天数据 | 2 |
| 7 | 住院首次病程记录接口 | 使用此接口上传住院首次病程记录保存后当天数据 | 1 |
| 8 | 住院日常病程记录接口 | 使用此接口上传住院日常病程记录保存后当天数据 | 1 |
| 9 | 住院病案首页接口 | 使用此接口上传住院病案首页保存后当天数据 | 3 |
| 10 | 出院记录接口 | 使用此接口上传出院记录保存后当天数据 | 2 |
| 11 | 检查报告接口 | 使用此接口上传检查报告结果后当天数据 | 2 |
| 12 | 检查报告项目接口 | 使用此接口上传检查报告结果后当天数据 | 2 |
| 13 | 检验报告接口 | 使用此接口上传实验室检验报告结果后2小时以内数据 | 2 |
| 14 | 检验报告项目接口 | 使用此接口上传实验室检验报告结果后2小时以内数据 | 2 |
| 15 | 医嘱处方信息接口 | 使用此接口上传医生下达医嘱保存后当天数据 | 2 |
| 16 | 医嘱处方条目数接口 | 使用此接口上传医生下达医嘱保存后当天数据 | 2 |
| 17 | 死亡信息接口 | 使用此接口上传病例诊断含传染病相关诊断，医生填写死亡信息后当天数据 | 1 |
| 18 | 生命体征护理记录接口 | 使用此接口上传生命体征护理记录单保存后当天数据 | 1 |
| 19 | 医院信息系统用户信息 | 使用此接口上传数据新增或变更后用户信息数据 | 1 |
| 20 | 医院信息系统科室信息 | 使用此接口上传数据新增或变更后用户科室数据 | 1 |
| 21 | 单点登录API接口 | 接口通过医院信息系统的 B 端（B/S 系统）或 C 端（C/S 系统），调用医生电脑的前置软件客户端的 API 接口 | 3 |
| 22 | 消息查阅API接口 | 使用此接口查阅上传信息 | 2 |
| 23 | 日志信息 | 使用此功能记录上传数据信息，便于追踪 | 2 |
| 24 | 转码对照信息 | 对照HIS与接口值域编码，同时新增前台维护功能便于后续维护 | 7 |

创业慧康科技股份有限公司